**北京信息科技大学 胜羽组**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **软件需求变更申请表** | | | |
| 变更申请书名称 | 用户需求说明书-2.0 | 项目名称 | 失联儿童寻回网站 |
| 项目负责人 | 金昊辰 | 申请人 | 薛子豪 |
| 变更原因 | 1. 由于2.0说明书未经过校订，故格式不够正式；  2. 由于组内成员沟通疏忽导致2.0版本的内容不够全面；  3. 由于内容核验疏忽，部分内容与现行计划工作相违背； | | |
| 变更内容 | 1. 对2.0版本说明书进行格式校订，部分重新修订并于软件需求规格说明书进行格式统一；  2. 对2.0版本内容进行最后确定，并最终确定用户需求，生成3.0版本；  3. 对于需求分析过程和模型等方面给出更详尽的描述与解释。 | | |
| 需求变更违约责任 | 按照合同相关条约进行赔偿。 | | |
| 拟追加经费 | 无 | 拟追加工作量 | 1人×5工时 |
| 项目组成员变化 | 无变动 | | |
| 用户意见 | 用户需求分析做的更加细致全面。  同意。 | | |
| 项目负责人意见 | 将按照对应增加工作量调整适当项目进度。  同意。 | | |
| 申请方负责人签字 | 薛子豪 | 申请日期 | 20201017 |